悠L（悠哉悠哉）游戏系统说明与Godot开发计划

本文档分为两部分：

1. 悠L现有游戏系统介绍（基于Twine/SugarCube版本）

2. 基于Godot引擎的完整开发计划（分阶段任务、技术实现要点）

你可以将本文档保存为 .md 或纯文本文件，方便随时查阅。

---

第一部分：悠L游戏系统介绍

一、核心玩法与世界观

· 玩家扮演隐瞒身份的贵族少年（瓦勒姆公爵家次子），在小镇艾瑟顿独自生活。

· 游戏以日常探索+角色养成为核心，没有强制主线，但存在每周房租压力作为短期目标。

· 世界设定：日轮王国，中世纪奇幻背景，存在魔法与阶级对立。主要角色各有隐藏身份。

二、角色系统

1. 主角

· 五维属性：力量（LL）、灵感（LG）、魅力（ML）、耐力（NL）、技巧（JQ）

· 个性：勇敢（YG）、冷静（LJ）、暴躁（BZ）

· 魔法适应性：暗（ASX）、光（GSX）、木（MSY）

· 生活等级：通过职业升级获得经验，每150点升一级，奖励2点可分配属性点

· 知识属性（已简化）：礼仪、历史，每100点升一级，提升对应五维

2. 可攻略角色

· 莱德（初始名）：外冷内热的穿越者（玩家），好感度每100点升一级，奖励莱德五维各+1。可同住、同床、约会。

· K：伪装成精灵的天使，前王都总教会枢机，使命是帮助主角。好感度每100点升一级，奖励K五维各+1。可约会、邀请到家。

· 奥梅尔·罗斯巴特（小奥）：红发贵族，前朝皇族后裔，幼驯染。好感度每50点升一级，2级解锁技能“贵族的手腕”（打工工资+5%），3级+10%。可借钱、进入贵族休息室。

3. NPC

· 辛奇（酒馆老板）、克丽丝（修女）、麦拿拿（铁匠）、黑胡子（工头）。好感度每15/30/50/70/90分界升级，1级时赠送家具（咖啡机、圣典、训练铁人、小海鸥装饰）。

三、核心系统

1. 时间系统

· 变量：年、月、日、时、分

· 每次行动（移动、打工、聊天等）增加5-60分钟不等

· 分钟满60进位小时，小时满24进位天数，天数7天一周（周一重置）

· 显示格式：年/月/日 星期 时:分

2. 好感度系统

· 每个角色独立好感度值（0-...），每100（小奥每50）点升一级

· 升级时对应角色获得属性提升，并记录日志、显示通知

· 互动方式：聊天、吃饭、散步、送礼、约会、打工等，不同选项增加不同数值

3. 职业系统

· 职业：服务员、见习教士、铁匠学徒、港口杂工、侍从（小奥专属）

· 每个职业独立经验值（0-...），每100点升一级

· 升级奖励：对应属性+1，时薪+10（侍从+15）

· 同时增加50点生活等级经验

· 打工每次获得20点职业经验，并根据时薪获得金币

4. 打工系统

· 需先在对应地点“咨询工作”解锁

· 解锁后显示打工按钮，点击后执行1小时打工

· 随机触发事件（80%概率）：小费、刁难、奇怪经历，部分事件有选项和属性判定

· 莱德可参与打工（除侍从外），莱德获得独立经验和工资，并分一半给主角

5. 租房系统

· 每周一房东上门（10-12点）收取房租

· 第一周300金币，后续每周700金币

· 若钱不够，宽限3天，第4天未交被赶出

· 被赶出后与莱德住帐篷，需凑齐欠款才能回家

6. 地点系统

· 十字路口：中心枢纽，可回家、去商业区、花园小镇、港口。偶遇莱德（不同时间段在不同地点）

· 家：客厅、卧室、睡觉。独居/同居/帐篷三种状态。可聊天、送礼、约会、看书、与猫玩、邀请K

· 商业区：广场、小吃街、杂货铺、酒馆、教堂、铁匠铺。可打工、买蜡烛、与K/辛奇/克丽丝/麦拿拿互动

· 港口：杂工打工、眺望海边、与黑胡子互动

· 花园小镇：闲逛、遇K种花、莱恩事件

· 主城区：闲逛、白鸦书屋（买书，已简化）

· 花街：进入妖精的邀请、闲逛

· 妖精的邀请：赌场、点酒、与小奥/梅菲斯互动、参加晚宴（已简化）

7. 对话与事件系统

· 莱德：聊天、吃饭、散步、送礼（蜡烛）、约会、叫醒、话题（普通/特殊）

· K：聊天、请喝酒、约会、邀请到家

· 小奥：聊天、借钱、下棋、调酒笔记、二楼休息室

· 打工随机事件：不同职业有独立事件池，部分有选项

· 晚宴系统（已简化）：每周一次，随机主题，服装选择，事件选项

8. 日志系统

· 记录所有重要事件：约会、收养、好感升级、职业升级、赠送家具、话题等

· 显示日期、类型、内容，按时间倒序排列

9. 其他系统

· 小猫：17-20点在酒馆出现，可互动增加好感，收养后出现在家中

· 书籍系统（已简化）：白鸦书屋买书，家中阅读，增加知识经验

· 调酒笔记：小奥办公室可读，读完增加魅力，可收藏

---

第二部分：Godot开发详细计划

一、前期准备

1. 安装Godot 4.2（稳定版）

· 下载地址：https://godotengine.org/download

· 创建2D项目，命名“YouL”

2. 学习资源（推荐）

· 官方“Your First 2D Game”教程

· GDQuest 的免费入门课程

· Godot 文档（重点：GDScript、UI节点、资源系统）

3. 项目结构

```

res://

├── scenes/          # 场景文件（.tscn）

├── scripts/         # 脚本文件（.gd）

├── resources/       # 资源文件（.tres/.res）

├── data/            # JSON数据（对话、事件等）

└── assets/          # 图片、字体等

```

二、分阶段开发任务

阶段一：基础框架（第1周）

目标：搭建项目骨架，实现时间系统、主角属性、侧边栏显示、简单打工

任务 技术要点 产出

1. 创建GameManager单例 Autoload脚本，全局访问 所有场景共享数据

2. 定义PlayerData资源 继承Resource，存储五维、金钱、时间 可保存/加载

3. 时间系统 实现add_minutes()，处理进位 时间显示和推进

4. 侧边栏UI Control + Label/Button，布局锚点 显示金币、时间、五维

5. 打工按钮 Button信号连接GameManager.work() 增加金币+50，时间+60

代码示例（部分）：

```gdscript

# GameManager.gd (autoload)

extends Node

var player_data: PlayerData

func _ready():

load_game()

func work():

player_data.gold += 50

add_minutes(60)

save_game()

func add_minutes(minutes):

player_data.minute += minutes

while player_data.minute >= 60:

player_data.minute -= 60

player_data.hour += 1

if player_data.hour >= 24:

player_data.hour -= 24

player_data.day += 1

if player_data.day == 8:

player_data.day = 1

update_time_display()

```

阶段二：角色与好感度（第2-3周）

目标：实现莱德、K、小奥的好感度系统，基础互动

任务 技术要点 产出

1. 定义CharacterData资源 属性：name, affection, level, 技能等 每个角色独立数据

2. 实现好感度增加/升级 函数 add_affection(amount)，检查升级 升级时触发信号

3. 十字路口偶遇莱德 根据时间段显示不同描述，生成互动按钮 动态场景内容

4. 莱德互动界面 聊天、吃饭、散步、送礼选项 不同选项增加不同好感

5. K、小奥类似互动 复用CharacterData 酒馆、妖精的邀请场景

技术要点：

· 使用 signal 通知UI更新好感度显示

· 用 Control 的 visible 属性切换互动选项

· 将互动文本放在JSON中，便于修改

阶段三：职业与打工（第3-4周）

目标：实现5种职业的打工、经验、升级、随机事件

任务 技术要点 产出

1. 定义JobData资源 属性：name, exp, level, wage, stat 每种职业一个实例

2. 打工函数 增加金币、经验，推进时间，检查升级 通用打工逻辑

3. 职业升级 经验满100升级，加属性、加工资 触发生活等级经验

4. 随机事件池 每个职业一个数组，打工时随机触发 简单文本事件

5. 莱德参与打工 莱德获得独立经验和工资 调用莱德的职业数据

代码示例（随机事件）：

```gdscript

# 在打工函数中

var event_pool = {

"waiter": ["一位常客认出了你，多给了小费。", "客人嫌你上菜慢，但没发脾气。"],

"cleric": ["一位富商捐了一大笔钱，分给你一些。", "一个醉汉闯进教堂，你劝走了他。"]

}

var event_text = event_pool[job][randi() % event_pool[job].size()]

```

阶段四：租房与地点场景（第4-5周）

目标：完成所有地点的场景搭建与基础互动

任务 技术要点 产出

1. 使用Panel切换地点 每个地点一个Panel，通过按钮显示/隐藏 无需加载场景

2. 租房系统 每周一检查房租，钱不够宽限3天，逾期被赶出 帐篷生活场景

3. 帐篷场景 显示欠款、与莱德互动、凑钱回家 替代“家”场景

4. 所有地点基本描述 从Twine搬运文案，用RichTextLabel显示 基础交互

阶段五：对话与事件系统（第5-6周）

目标：实现可配置的对话系统，支持分支和变量条件

任务 技术要点 产出

1. 引入Dialogic插件 或自己写简单对话管理器 可视化编辑对话树

2. 移植主要对话 偶遇、聊天、约会、晚宴等 对话文件（.json）

3. 话题系统 记录最近话题，聊天时可选择 动态话题列表

4. 晚宴简化版 随机主题、服装选择、事件选项 复用对话系统

阶段六：战斗系统（第6-7周）

目标：实现回合制战斗，与养成系统联动

任务 技术要点 产出

1. 设计战斗场景 UI布局：玩家状态、敌人状态、技能按钮 独立战斗场景

2. 定义EnemyData资源 属性：hp, power, exp, gold 多种敌人

3. 战斗管理器 控制回合顺序、伤害计算 BattleManager脚本

4. 伤害公式 融入力量、灵感等属性 与养成系统联动

5. 战斗后结算 增加经验、金币、好感度 返回原场景

阶段七：测试与打磨（第7-8周）

目标：全面测试、优化、存档、发布

任务 技术要点 产出

1. 存档/读档 使用ResourceSaver/ResourceLoader或JSON 保存所有游戏数据

2. 整体测试 按照游戏流程完整测试 修复所有bug

3. 性能优化 减少不必要的节点、使用对象池 流畅运行

4. 打包发布 导出为Windows、Linux、Web等 可执行文件

---

三、注意事项与技巧

- 数据与逻辑分离：所有游戏数据（角色属性、职业数据、对话文本）尽量放在Resource

悠L游戏系统 Godot 实现指南

本文档用 Godot 开发者能理解的语言，详细说明如何将 Twine 版本的游戏系统移植到 Godot 中。我们将采用 Godot 的最佳实践：使用 Resource 存储数据、Control 节点搭建 UI、信号 解耦逻辑、场景树 管理状态。

---

一、总体架构

1. 数据层

所有游戏数据都存放在 Resource 或 JSON 文件中，以便于保存/加载和修改。主要资源类型：

· PlayerData（主角属性、金钱、时间）

· CharacterData（莱德、K、小奥的好感度、等级、技能）

· JobData（每种职业的工资、经验、升级奖励）

· LocationData（每个地点的描述、可用互动）

· EventData（打工随机事件、晚宴事件）

2. 逻辑层

核心逻辑由 Autoload 单例 管理：

· GameManager：全局游戏状态（时间、金钱、场景切换）

· DataManager：加载/保存所有数据

· UIManager：更新侧边栏、显示通知

3. 表现层

每个地点是一个 Panel 或 Scene，包含：

· 描述文本（RichTextLabel）

· 互动按钮（Button）

· 切换地点的导航按钮

所有 UI 通过信号监听数据变化，自动刷新。

---

二、核心系统实现逻辑

1. 时间系统

数据结构（PlayerData）：

```gdscript

extends Resource

class_name PlayerData

var year: int = 499

var month: int = 3

var day: int = 1

var hour: int = 8

var minute: int = 0

```

逻辑：

· GameManager 提供一个 add_minutes(minutes) 方法，增加分钟，自动处理进位（分钟→小时→天）。

· 每次行动（打工、移动、聊天）后调用此方法。

· 跨天时（day 变化）检查是否需要触发事件（如周一收房租）。

· 通过信号 time_changed 通知 UI 更新时间显示。

Godot 实现要点：

· 使用 @onready var player_data: PlayerData = preload("res://resources/player_data.tres") 加载资源。

· 修改数据后调用 save_game()。

---

2. 主角与角色数据

数据结构（PlayerData 与 CharacterData）：

```gdscript

# PlayerData 扩展

var LL: int = 1   # 力量

var LG: int = 1   # 灵感

var ML: int = 3   # 魅力

var NL: int = 2   # 耐力

var JQ: int = 1   # 技巧

var attr_points: int = 0   # 可分配属性点

var gold: int = 0

# CharacterData

extends Resource

class_name CharacterData

@export var name: String

@export var affection: int = 0

@export var level: int = 1

@export var skill_active: bool = false

@export var skill_bonus: int = 0

signal affection_changed

signal level_up

```

逻辑：

· 每个角色（莱德、K、小奥）有一个 CharacterData 实例。

· 互动时调用 add_affection(amount)，内部检查是否升级。

· 升级时触发 level_up 信号，GameManager 接收后更新角色属性，并记录日志、显示通知。

· 主角属性修改统一通过 mod_stat(stat_name, delta) 方法，确保边界检查。

Godot 实现要点：

· 使用 @export 在 Inspector 中方便编辑。

· 信号连接：character.level_up.connect(_on_character_level_up)。

---

3. 好感度系统

逻辑：

· 每个角色的好感度阈值：100（莱德、K）或 50（小奥）。

· 升级时奖励：莱德/K 五维各 +1；小奥解锁技能（打工工资 +5% 或 +10%）。

· 互动选项（聊天、吃饭、送礼、约会）调用 add_affection(amount)，amount 根据选项不同（如聊天+5，吃饭+15）。

· 同时增加日志记录。

Godot 实现：

```gdscript

func add_affection(amount):

affection += amount

var new_level = affection / 100 + 1

if new_level > level:

level = new_level

level_up.emit()

```

---

4. 职业与打工系统

数据结构（JobData）：

```gdscript

extends Resource

class_name JobData

@export var job_name: String

@export var exp: int = 0

@export var level: int = 1

@export var wage: int = 50

@export var primary_stat: String = "LL"  # 升级增加的属性

@export var wage_increment: int = 10    # 升级增加工资

@export var exp_per_work: int = 20

```

逻辑：

· 每个职业（服务员、教士、铁匠、杂工、侍从）有一个 JobData。

· 打工按钮调用 work()，增加金币、职业经验，推进时间。

· 经验满 100 升一级：增加对应属性、加工资，并增加 50 点生活经验。

· 生活经验满 150 升一级，奖励 2 个属性点。

· 随机事件：打工时有概率触发，从事件池中随机选择一条文本，若有选项则显示对话框。

Godot 实现：

```gdscript

func work():

var gold_gain = wage

if GameManager.oamel_skill_active:

gold_gain = int(gold_gain * (1 + GameManager.oamel_skill_bonus / 100.0))

GameManager.gold += gold_gain

add_exp(exp_per_work)

GameManager.add_minutes(60)

if randf() < 0.8:

trigger_random_event()

```

---

5. 租房系统

逻辑：

· 每周一（day == 1）在 GameManager 中检查是否已付租。

· 若未付租，且主角在家，显示房东上门事件；若不在家，门口留信封。

· 若钱不够，给予 3 天宽限期；第 4 天仍未付租，触发被赶出（evicted = true）。

· 被赶出后，current_location 变为“帐篷”，家中所有物品不可用。

· 在帐篷场景中，可以凑钱还租（还清后重置状态）。

Godot 实现：

· 在 add_minutes 中检查跨天，若新的一天是周一，触发 check_rent()。

· 使用一个 GameState 资源存储 evicted, owe_rent, rent_due_date。

· 地点切换时，根据 evicted 决定显示“家”还是“帐篷”。

---

6. 地点与场景切换

方案：使用 Panel 堆叠 或 场景切换。

推荐：使用 Panel 堆叠（一个主场景，多个 Panel 代表不同地点）：

· 主场景 Main.tscn 包含侧边栏（固定）和一个 ContentPanel 容器。

· 每个地点是一个独立 Panel，放在 ContentPanel 中，通过 visible 切换。

· 导航按钮调用 UIManager.switch_location(location_id) 控制显示。

优点：无需加载新场景，切换迅速，侧边栏一直存在。

数据结构（LocationData）：

```gdscript

extends Resource

class_name LocationData

@export var name: String

@export var description: String

@export var interactions: Array[Interaction]   # 自定义 Interaction 资源

```

---

7. 对话与事件系统

推荐：使用 Dialogic 插件 或自己写一个简单的对话管理器。

自定义对话管理器：

· 将对话数据存为 JSON 或 Resource，格式如下：

```json

{

"nodes": [

{"id": "start", "text": "“你好。”", "options": [

{"text": "聊天", "next": "chat", "affection": 5},

{"text": "离开", "next": "end"}

]},

{"id": "chat", "text": "“最近怎么样？”", "options": [...]}

]

}

```

· 对话时，加载当前节点，显示文本和选项按钮。

· 选项可修改游戏变量（好感度、金钱），然后跳转到下一节点。

· 对话结束触发信号，返回原场景。

Godot 实现要点：

· 对话界面作为独立场景，弹出时暂停游戏。

· 使用 ResourceLoader 加载对话资源。

· 通过 call 方法执行选项的副作用。

---

8. 战斗系统

设计：回合制，独立场景。

数据结构：

```gdscript

extends Resource

class_name EnemyData

@export var name: String

@export var hp: int

@export var power: int

@export var exp_reward: int

@export var gold_reward: int

@export var skills: Array[String]

```

战斗管理器：

· 战斗开始前，将主角属性（力量、灵感等）转换为战斗参数。

· 回合制循环：玩家选择技能 → 伤害计算 → 敌人行动 → 循环。

· 伤害公式示例：damage = max(1, (player_power + player_LL) - enemy_defense)

· 战斗胜利后，增加主角经验、金币，可能影响好感度。

Godot 实现：

· 使用 Control 布局战斗界面，Button 显示技能。

· 战斗管理器脚本控制回合，用 yield 等待玩家选择。

---

9. 存档系统

方法：使用 ResourceSaver 和 ResourceLoader 保存/加载所有 Resource。

实现：

```gdscript

func save_game():

ResourceSaver.save(player_data, "user://player_data.tres")

ResourceSaver.save(character_data, "user://characters.tres")

# 也可保存为 JSON 便于调试

```

注意：Resource 需要先 duplicate() 再修改，避免引用同一实例。

---

三、节点组织建议（场景树结构）

```

Main (Node2D)

├── CanvasLayer (UI层)

│   ├── Sidebar (Control) - 固定侧边栏

│   │   ├── GoldLabel

│   │   ├── TimeLabel

│   │   ├── StatLabels

│   │   └── 快捷按钮（属性分配、背包等）

│   └── ContentPanel (Control) - 地点内容容器

│       ├── CrossroadPanel

│       ├── HomePanel

│       ├── TavernPanel

│       ├── ...

├── DialogPopup (CanvasLayer, 初始不可见) - 对话弹窗

├── BattleScene (CanvasLayer, 初始不可见) - 战斗场景

└── GameManager (Node, autoload)

```

---

四、代码示例（关键部分）

1. GameManager（Autoload）

```gdscript

extends Node

signal time_changed

signal gold_changed

var player_data: PlayerData

var characters: Dictionary  # "LeiDe": CharacterData

var jobs: Dictionary

func _ready():

load_game()

func add_minutes(minutes):

player_data.minute += minutes

while player_data.minute >= 60:

player_data.minute -= 60

player_data.hour += 1

if player_data.hour >= 24:

player_data.hour -= 24

player_data.day += 1

if player_data.day > 7:

player_data.day = 1

check_rent()

time_changed.emit()

save_game()

func add_gold(amount):

player_data.gold += amount

gold_changed.emit()

```

2. CharacterData 资源

```gdscript

extends Resource

class_name CharacterData

@export var name: String

@export var affection: int = 0

@export var level: int = 1

@export var skill: bool = false

@export var skill_bonus: int = 0

signal affection_changed

signal level_up

func add_affection(amount):

affection += amount

affection_changed.emit()

var new_level = affection / 100 + 1

if new_level > level:

level = new_level

level_up.emit()

```

3. 打工按钮场景

```gdscript

extends Button

@export var job: JobData

func _ready():

pressed.connect(_on_pressed)

func _on_pressed():

GameManager.add_gold(job.wage)

job.add_exp(20)

GameManager.add_minutes(60)

if randf() < 0.8:

trigger_event()

```

---

五、总结

用 Godot 实现悠L的关键是：

1. 用 Resource 存储所有数据，方便保存和修改。

2. 用信号解耦，让 UI 自动响应数据变化。

3. 用 Panel 堆叠代替场景切换，保持侧边栏常驻。

4. 对话系统可以先用简单 JSON，后期引入 Dialogic 插件。

5. 战斗系统独立场景，完成后返回原场景，传递结果。

这份指南覆盖了所有核心系统的实现思路。如果你需要具体某个部分的详细代码或节点设置说明，随时告诉我。